- ГЛАВА ЗАХАРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2014 года                            № 3-пг

О  санитарной  очистке территории

Захарковского    сельсовета    после

зимнего     сезона    и   поддержания

порядка  в течение  весенне-летнего

периода 2014 года

В  целях санитарной очистки территории Захарковского сельсовета после зимнего сезона и поддержания порядка в течение весенне-летнего периода 2014 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать штаб по подготовке и проведению санитарной очистки территории Захарковского сельсовета после зимнего сезона и поддержания порядка в течение весенне-летнего периода (далее штаб), утвердить его состав (приложение № 1).

2. Заместителю главы сельсовета разработать план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению санитарной очистки территорий населенных пунктов сельсовета.

3. Установить единый санитарный день – пятница для проведения работ по уборке территорий населенных пунктов сельсовета, в том числе и территорий, занимаемых и закрепленных за предприятиями, а также улиц и дворовых территорий в районах индивидуальной застройки с целью обеспечения постоянного поддержания надлежащего санитарного состояния в населенных пунктах сельсовета.

4. В срок до 19.04.2014 года организовать очистку территорий населенных пунктов сельсовета с ликвидацией несанкционированных свалок и поддерживать их надлежащее состояние в течение указанного периода.

5. Организовать места сбора отходов от частных домовладений и обеспечить регулярное удаление отходов.

6. Организовать субботники с участием населения по санитарной уборке придомовых территорий.

7. Установить постоянный контроль за санитарным состоянием населенных пунктов сельсовета, и применять в установленном порядке к нарушителям санитарного порядка меры административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и Законом Курской области от 04.01.2003 года № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области».

8. Руководителям предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, рекомендовать в срок до 19.04.2014 года организовать и провести очистку прилегающих территорий от мусора и производственных отходов.

9. Владельцам индивидуальных жилых домов рекомендовать провести весеннюю очистку предоставленного земельного участка и территории, прилегающему к жилому дому.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Захарковского сельсовета                                                       Г.А.Колчева

Приложение № 1

к постановлению главы

Захарковского сельсовета

от 21.03.2014 года № 3-пг

СОСТАВ

штаба по подготовке и проведению санитарной очистки территории Захарковского сельсовета после зимнего сезона и поддержания порядка в течение весеннее-летнего периода

Каратаев В.Г.                  – заместитель главы администрации Захарковского

сельсовета

Головина Т.В.                – заведующая Севенской библиотекой

Костина Т.В.                    – заведующая МКУК «Захарковская центральная

сельская библиотека»

Колчева Т.П.                    – директор МКУ «Захарковский СДК»

Медведева Т.Н.                – директор МКУ «Котлевский СДК»

Жабоедова В.Н.               – заведующая Захарковским ФАП

Новикова Т.В.                  – депутат Собрания депутатов

Приложение № 2

к постановлению

главы Захарковского сельсовета

№ 3-пг от 21.03.2014 г.

- ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению санитарной очистки подведомственных территорий по Захарковскому сельсовету

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание Администрации сельсовета | Наведение надлежащего санитарного порядка вокруг здания администрации сельсовета | апрель | Глава сельсовета |
| 2 | Здания магазинов | Наведение надлежащего санитарного порядка на территории прилегающей к магазинам | апрель | Заведующие магазинами |
| 3 | Здание правления СХПК | Наведение порядка вокруг здания правления СХПК им.Чкалова | апрель | Глава сельсовета |
| 4 | Здание СДК и клуба | Наведение порядка вокруг Дома культуры и клуба | апрель | Директор СДК Зав.клубом |
| 5 | Здания ФАП | Наведение порядка на территории ФАПов | апрель | Заведующие ФАП |
| 6 | Территория сельсовета | Наведение порядка на территории и вокруг кладбищ, благоустройство кладбищ, для чего вырубить старые засохшие кустарники, навести порядок на заброшенных могилах | апрель | Заместитель главы |
| 7 | Братская могила павших воинов | Провести текущий ремонт Братской могилы, посадить цветы | до 25 апреля | Глава сельсовета |
| 8 | Территория населенных пунктов сельсовета | Наведение санитарного порядка и поддержание его на придомовых территориях | Весь период | Глава сельсовета |