**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАХАРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 04 апреля 2022г. № 3-ра**

**с.Захарково**

**О санитарной очистке территории Захарковского сельсовета Конышевского района после зимнего сезона и поддержании порядка в течение весенне-летнего периода 2022 года**

В целях санитарной очистки территории Захарковского сельсовета Конышевского района после зимнего сезона и поддержания порядка в течение весенне-летнего периода 2022 года, распоряжения Администрации Конышевского района Курской области от 29.03.2022 №42-ра «О санитарной очистке территории Конышевского района после зимнего сезона и поддержании порядка в течение весенне-летнего периода 2022 года» Администрация Захарковского сельсовета Конышевского района Курской области:

1. Создать штаб по подготовке и проведению санитарной очистки территории Захарковского сельсовета Конышевского района после зимнего сезона и поддержанию порядка в течение весенне-летнего периода (далее штаб) и утвердить его прилагаемый состав.
2. Утвердить план (форма) организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению санитарной очистки подведомственных территорий и отчетность (форма) о проведении организационно-технических мероприятий по санитарной очистке подведомственных территорий (приложение 1).
3. Установить период проведения субботников на территории Захарковского сельсовета с 04 по 21 апреля 2022г.
4. Заместителю главы Администрации сельсовета:

1) Разработать и утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению санитарной очистки территорий населенных пунктов, и представить их штабу в срок до 15 апреля 2022 года;

2) Установить единый санитарный день – пятница для проведения работ по уборке территорий населенных пунктов, в том числе и территорий, занимаемых и закрепленных за предприятиями, а также улиц и дворовых территорий в районах индивидуальной застройки с целью обеспечения постоянного поддержания надлежащего санитарного состояния в населенных пунктах района;

3) В срок до 30 апреля 2022 года организовать очистку территорий населенных пунктов с ликвидацией несанкционированных свалок и поддерживать их надлежащее состояние в течение указанного периода;

4) Организовать места сбора отходов от частных домовладений и обеспечить регулярное удаление отходов;

5) Организовать субботники с участием населения по санитарной уборке придомовых территорий;

6)Установить постоянный контроль за санитарным состоянием населенных пунктов сельсовета, и применять в установленном порядке к нарушителям санитарного порядка меры административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и Законом Курской области от 04.01.2003 года № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области»;

1. Руководителям промышленных предприятий, предприятий торговли, коммунально-бытового обслуживания, и других предприятий и организаций, независимо от форм собственности, рекомендовать в срок до 21 апреля 2022 года организовать и провести очистку прилегающих территорий от мусора и производственных отходов.
2. Владельцам индивидуальных жилых домов рекомендовать провести весеннюю санитарную очистку предоставленного земельного участка и территории, прилегающей к жилому дому.
3. Обнародовать настоящее распоряжение на информационных стендах Администрации Захарковского сельсовета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Захарковского сельсовета

Конышевского района В.М. Латышев

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Захарковского сельсовета

от 04 апреля 2022 года № 3-ра

СОСТАВ

штаба по подготовке и проведению санитарной очистки территории Захарковского сельсовета после зимнего сезона и поддержания порядка в течение весеннее-летнего периода 2022 года

Латышев В.М. – Глава Захарковского сельсовета

Краснобаева В.А. – Заместитель Главы Администрации

Костина Т.В. – заведующая Захарковской библиотекой

Колчева Т.П Т.П. – директор МКУ «Захарковский СДК»

Жабоедова В. Н. – заведующая Захарковским ФАП

Данилова Н.П. – депутат Собрания депутатов

Приложение 2

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

 по подготовке и проведению санитарной очистки

территории Захарковского сельсовета Конышевского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения  | Ответственный исполнитель  |
| 1 | Приведение в порядок после осенне-зимнего периода территорий организаций и учреждений всех форм собственности  | до 15 апреля 2022 г.  | Руководители учреждений |
| 2 | Приведение в порядок после осенне-зимнего периода земельных участков и придомовых территорий на территории сельсовета | до 21 апреля 2022 г. | Администрация сельсовета/ собственники домовладений  |
| 3 | Приведение в порядок территории прилегающих к памятникам.  | до 30 апреля 2022 г. | Администрация сельсовета |
| 4 | Проведение ревизии пожарных гидрантов (13 шт.)  | до 15 апреля 2022 г. | ОАО «Курскобл-водоканал» |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок:в т.ч. - д.Севенки,с.Захарково; | до 30 апреля 2022 г. | Администрация сельсовета |
| 6 | Организовать вывоза твердых бытовых отходов на районную свалку  | постоянно  | ООО «Экопол»,Администрация сельсовета |
| 7 | Обеспечение организованного удаления мусора с территорий предприятий, организаций, торговых точек  | постоянно | Администрация сельсовета |
| 8 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории Захарковского сельсовета | постоянно | Администрация сельсовета |
| 9 | Проведение работы среди населения по соблюдению правил благоустройства населённых пунктов Захарковского сельсовета | постоянно | Администрация сельсовета |

Приложение 3

Отчетность (форма)

о проведении организационно-технических мероприятий

 по подготовке и проведению санитарной очистки

территории Захарковского сельсовета Конышевского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Общее количество участников | Убрано мусора, тонн  | Выполнено, %  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |